ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПОПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОНОТОПСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 105

21.03.2025                                                                                                   с. Попівка

Про затвердження Плану заходів з підготовки до проходження осінньо-зимового періоду 2025-2026 років в умовах воєнного стану на території Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області

З метою підготовки до опалювального періоду, відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України  «Про теплопостачання», Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року №620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», враховуючи Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затверджений відповідним Законом України (зі змінами), керуючись статтями 30, 50, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

виконавчий комітет вирішив:

1. Затвердити  План заходів з підготовки до проходження осінньо-зимового періоду 2025-2026 років в умовах воєнного стану на території Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ірину КЛІГУНОВУ.

Сільський голова                                                              Анатолій БОЯРЧУК

Тетяна МІЩЕНКО

Надіслано: до протоколу – 1, відділу житлово-комунального господарства, архітектури, будівництва, транспорту та комунальної власності Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області-2 , відділу освіти – 1, комунальному закладу ”Центр культури, дозвілля та спорту” - 1, комунальному закладу ”Центр надання соціальних послуг” – 1, комунальному некомерційному підприємству  "Центр первинної медико-санітарної допомоги" – 1відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарської діяльності апарату-1

Додаток

до рішення

виконкому  Попівської сільської ради

№105 від 21.03.2025р

| № | Найменування заходу | Відповідальний відділ, заклад, установа | Термін виконання | Фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Інвентаризація теплового навантаження опалювальних об′єктів бюджетної форми власності, рекомендації з дотримання норм підготовки до опалювального періоду приватних систем опалення для населення, які проживають в будинках різного типу. | Відділ освіти, комунальний заклад ”Центр культури, дозвілля та спорту”, комунальний заклад ”Центр надання соціальних послуг”, комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги", комунальна установа "Інклюзивно-ресурсний центр", старости старостинських округів. | До 01 серпня 2024 року |  |
| 2 2 | Заготівля запасу твердого палива для сталої роботи джерел теплової енергії протягом осінньо-зимового періоду 2025-2026 років закладами бюджетної сфери Відділу освіти: - дрова – 1220 м³; - пелети – 33 т.; - укладання договору з постачальником природного газу. КЗ ”Центр культури, дозвілля та спорту”: - дрова – 214,0 м³; - пелети – 2,043 т.; - укладання договору з постачальником природного газу КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги": - дрова – 465 м³; - укладання договору з постачальником природного газу КЗ ”Центр надання соціальних послуг”: - дрова – 15 м³. Адміністративні будівлі Попівської сільської ради - дрова – 106 м³; - пелети – 50 т; - укладання договору з постачальником природного газу. | Апарат Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, відділ освіти, комунальний заклад ”Центр культури, дозвілля та спорту”, комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної, допомоги" комунальний заклад ”Центр надання соціальних послуг”. Апарат Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, відділ освіти, комунальний заклад ”Центр культури, дозвілля та спорту”, комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної, допомоги" комунальний заклад ”Центр надання соціальних послуг”. | До 15 серпня 2025 року До 15 серпня 2025 року |  |
| 3 | Забезпечення роботи котелень та топкових закладів та установ бюджетної сфери в умовах надзвичайних ситуацій. Проведення випробувальних робіт з функціональної спроможності дизель-генераторів та модульних котелень. Забезпечення тижневого аварійного запасу паливо-мастильних матеріалів та його наповнення для роботи генераторів. | Відділ освіти, комунальний заклад ”Центр культури, дозвілля та спорту”, апарат Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги", комунальна установа "Інклюзивно-ресурсний центр", апарат Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області. | До 01 жовтня 2025 року |  |
| 4 | Опрацювання взаємодії всіх бюджетних закладів, відділів та установ під час короткострокової та довгострокової відсутності теплопостачання при мінімальних мінусових температурах. | Апарат Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, представники служби ДСНС. | Осінньо – зимовий період 2025-2025рр. |  |
| 5 | Заміщення постачання природного газу та максимальний перехід на альтернативні види палива. | Відділ освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | До 01 жовтня 2025 року |  |
| 6 | Проведення випробувань витримки систем опалення закладів та установ бюджетної сфери в разі перенавантаження мережі електроенергії. | Апарат Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, відділ освіти, комунальний заклад ”Центр культури, дозвілля та спорту”, комунальний заклад ”Центр надання соціальних послуг”, комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги". | До 01 жовтня 2025 року |  |
| 7 | Влаштування пунктів обігріву в с.Дептівка, с.Присеймів’я, с. Кошари, с.Юрівка, с.Шевченкове, с.Шаповалівка, с.Кузьки, с.Соснівка, с. М.Самбір, с.В.Самбір, с.Вирівка, с.Пекарі, с.Карабутове, с.Михайло-Ганнівка, с.Привокзальне, с.Тулушка, с.Мельня, с.Попівка інформування мешканців про його розташування. | Старости старостинських округів, відділ освіти, комунальний заклад ”Центр культури, дозвілля та спорту”, комунальний заклад ”Центр надання соціальних послуг”, комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги". | До 01 вересня 2025 року |  |
| 8 | Забезпечення утримання дорожньо-мостового господарства в відповідному стані (укладання угод на розчистку доріг від снігу та посипку від ожеледиці) на території Попівської сільської ради. | Апарат Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, Державна установа «Інфраструктура Сумщини» | Від 1 вересня 2025 року та протягом осінньо– зимового періоду 2025-2026 рр. |  |
| 9 | Забезпечення утримання водопровідно – каналізаційного господарства населених пунктів громади. | Обслуговуючі водні кооперативи. | Осінньо – зимовий період 2025-2026рр. |  |
| 10 | Забезпечення утримання мереж електропостачання, інтернету, радіо та телебачення населених пунктів громади. | Філія «Конотопський РЕМ» АТ«Сумиобленерго», ТОВ «Пан – телеком», ТОВ «КТ Зурбаган». | Осінньо – зимовий період 2025-2026рр. |  |
| 11 | Забезпечення функціонування громадського транспорту населених пунктів громади. | ПП «Корунд С», АТ Укрзалізниця. | Осінньо – зимовий період 2024-2025рр. |  |

Секретар ради                                                                                                       Валентина МАЛІГОН