****

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**ПОПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**КОНОТОПСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РІШЕННЯ №25**

**23.01.2025**   **с.Попівка**

**Про затвердження Плану заходів з підготовки та пропуску льодоходу, повені та паводків на території Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області у 2025 році**

Відповідно до Цивільного Кодексу України, та з метою забезпечення пiдготовки гiдротехнiчних споруд до пропуску весняного льодоходу, повенi та дощових паводків, оперативного реагування у разі порушення нормальних умов проживання населення та сталого функцiонування об'єктiв життєзабезпечення, пов'язаних iз повеневими водами та паводкамина території Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

виконавчий комітет вирішив:

1. Затвердити План заходів з підготовки та пропуску льодоходу, повені та паводків на території Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області у 2025 році, додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови Ірину КЛІГУНОВУ.

**Сільський голова** **Анатолій БОЯРЧУК**

додаток

До рішення виконавчого комітету

від 23.01.2025 №25

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**з підготовки та пропуску льодоходу, повені та паводків**

**на території Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області**

**у 2025 році**

План заходів з підготовки та пропуску льодоходу, повені та паводків на території Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області у 2025 році (далі План) розроблено з метою забезпечення готовності органів управління, сил і засобів до оперативного реагування при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пропуском льодоходу, повені та паводків.

Основні завдання Плану:

готовність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до дій у разі загрози та виникненні надзвичайних ситуацій під час пропуску льодоходу, повені та паводків;

координація дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, усунення причин, що спричиняють їх виникнення, та створення умов для успішного подолання наслідків надзвичайних ситуацій;

забезпечення контролю за станом готовності територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій до оперативного реагування при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | Заходи | **Відповідальні за виконання** | **Термін виконання** |
| 1 | Забезпечити виконання наданих рекомендацій від уповноважених органів управління та сил, задіяних під час пропуску льодоходу, весняної повені та дощових паводків.  З урахуванням попередніх оцінок та кліматичних екстремумів відкоригувати карти – схеми зон (населених пунктів, об’єктів) можливого виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із паводком та пропуском льодоходу і повені, визначивши об’єкти життєзабезпечення населення, транспорту, енергетики, зв’язку та інші об’єкти господарювання, що можуть зазнати негативного впливу природних явищ та розробити заходи щодо забезпечення їх сталого функціонування під час пропуску льодоходу, повені та паводків. Таблиця можливої паводкової обстановки на території Попівської сільської ради додається. | Відділ ЖКГ, архітектури, будівництва, транспорту та комунальної власності Попівської сільської ради, Старости старостинських округів, Регіональний офіс водних ресурсів у Сумській області, Конотопський РЕМ ПАТ «Сумиобленерго, ДУ«Інфраструктура Сумщини», 12-та державна пожежно-рятувальна частина управління ДСНС України в Сумській област | До 10.2025 р. |
| 2 | Підготувати алгоритм взаємодії сил та засобів для проведення запобіжних заходів та виконання робіт з ліквідації наслідків паводку, пропуску льодоходу та повені | Відділ ЖКГ, архітектури, будівництва, транспорту та комунальної власності Попівської сільської ради, керівники об’єктів господарської діяльності, 12-та державна пожежно-рятувальна частина управління ДСНС України в Сумській області, Регіональний офіс водних ресурсів у Сумській області, | До 15.03.25 р. |
| 3 | Забезпечити порядок взаємодії органів виконавчої влади Попівської сільської ради, порядок і регламент зв’язку, інформування, оповіщення у разі виникнення надзвичайних ситуацій та виконання робіт з ліквідації наслідків льодоходу, повені та паводку | Органи виконавчої влади Попівської сільської ради, Метеостанція Конотоп; Конотопський цех ТП № 5 Сумської філії ПАТ “Укртелеком”, 12-та державна пожежно-рятувальна частина управління ДСНС України в Сумській області, Конотопський ВП ГУНП України в Сумській області | До 15.03.25 р. |
| 4 | В разі необхідності своєчасно доводити попередження і оповіщення до населення, робочого персоналу та керівників усіх рівнів про можливу загрозу паводку, пропуску льодоходу і повені та їх орієнтовні масштаби | Відділ ЖКГ, архітектури, будівництва, транспорту та комунальної власності Попівської сільської ради, Старости старостинських округів, Метеостанція Конотоп | 2025 рік |
| 5 | В разі необхідності своєчасно створити оперативні штаби з безпечного пропуску паводку, льодоходу і повені та оперативні (мобільні) групи, з затвердженням регламенту їх роботи, у тому числі, при потребі, цілодобового чергування відповідальних працівників. Визначити сили реагування для оперативного проведення запобіжних заходів при можливих змінах паводкової ситуації, пропуску льодоходу, паводку і пошуково-рятувальних робіт | 12-та державна пожежно-рятувальна частина управління ДСНС України в Сумській області, Конотопський ВП ГУНП України в Сумській області, Апарат Попівської сільської ради | 2025 рік |
| 6 | Забезпечити участь представника Попівської сільської ради при перевірці стану меліоративних систем, ставків, малих водосховищ, гідротехнічних споруд на малих та середніх річках і вжити необхідних заходів для забезпечення їх готовності до пропуску весняної повені | Відділ ЖКГ, архітектури, будівництва, транспорту та комунальної власності Попівської сільської ради, Старости старостинських округів, Регіональний офіс водних ресурсів у Сумській області | До 15.03.25 р. |
| 7 | Підготувати для попередження і ліквідації негативних наслідків повені та паводків наявну інженерну автомобільну техніку, засоби евакуації людей, автономні джерела живлення та освітлювання, засоби забезпечення питною водою, створити резерв пально-мастильних матеріалів; у разі потреби, згідно з укладеними договорами, привести в готовність інженерну та іншу техніку для роботи в умовах повені і можливої евакуації людей | Регіональний офіс водних ресурсів у Сумській області, Конотопський РЕМ ПАТ „Сумиобленерго”, 12-та державна пожежно-рятувальна частина управління ДСНС України в Сумській області | До 15.03.25 р. |
| 8 | Провести звірку наявних відомчих, приватних плавзасобів та підготувати їх до залучення в разі потреби до дій в умовах весняної повені | Відділ ЖКГ, архітектури, будівництва, транспорту та комунальної власності Попівської сільської ради, Старости старостинських округів, 12-та державна пожежно-рятувальна частина управління ДСНС України в Сумській області | До 15.03.25 р. |
| 9 | Прийняти участь у навчанні та тренуванні відповідних органів управління і формувань щодо дій в умовах пропуску льодоходу, паводку і повені | Відділ ЖКГ, архітектури, будівництва, транспорту та комунальної власності Попівської сільської ради, Старости старостинських округів | До 15.03.25 р. |
| 10 | Визначити у складі місцевих матеріальних резервів, призначених для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій необхідний запас пально-мастильних, будівельних матеріалів, засобів захисного одягу, тощо. Забезпечити його своєчасне та раціональне розміщення поблизу зон можливих затоплень | Відділ ЖКГ, архітектури, будівництва, транспорту та комунальної власності Попівської сільської ради, Старости старостинських округів, Відділ бухгалтерського обліку Попівської сільської ради | До 15.03.25 р. |
| 11 | Прийняти участь у обстеженні стану готовності водогосподарських, гідротехнічних, відомчих споруд та об’єктів, які знаходяться в зоні впливу шкідливої дії льодоходу, повені та дощових паводків. Особливу увагу звернути на стан об’єктів забезпечення життєдіяльності населення і галузей економіки, у тому числі мостів, тунелів, ліній зв’язку та електромереж, систем зливної каналізації, , тощо | Регіональний офіс водних ресурсів у Сумській області, філія «Конотопський райавтодор» ДП “Сумський облавтодор”, Конотопський цех ТП № 5 Сумської філії ПАТ „Укртелеком.”, Конотопський РЕМ ПАТ „Сумиобленерго”, Конотопське УЕГГ “Сумигаз” | До 15.03.25 р. |
| 12 | Організувати захист доріг, мостів, інших інженерних споруд на шляхах сполучення | ДУ «Інфраструктура Сумщини”, | До 15.03.25 р. |
| 13 | Забезпечити зв’язок для передачі інформацій в комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. | Відділ ЖКГ, архітектури, будівництва, транспорту та комунальної власності Попівської сільської ради, виконавчі органи Попівської сільської ради, Конотопський цех ТП № 5 Сумської філії ПАТ „Укртелеком”, Конотопський РЕМ ПАТ «Сумиобленерго» | У період  проходження паводка, льодоходу та повені |
| 14 | Здійснити заходи щодо забезпечення безперебійної роботи водозаборів господарсько-питного призначення, водопровідно – каналізаційних споруд і мереж, систем зливової каналізації, дренажних систем, природних і штучних дренажів для відведення талої та дощової води населених пунктів в умовах можливої повені та паводків | Відділ ЖКГ, архітектури, будівництва, транспорту та комунальної власності Попівської сільської ради, иконавчі органи Попівської сільської ради, старости старостинських округів, 12-та державна пожежно-рятувальна частина управління ДСНС України в Сумській області | У період  формування і  проходження паводка, льодоходу |
| 15 | Проводити спостереження за розвитком повені, паводків та динамікою зон затоплення з метою своєчасного здійснення оперативних заходів щодо захисту населення і зменшення збитків об’єктам економіки | Метеоцентр Конотоп, Регіональний офіс водних ресурсів у Сумській області | У період  формування і  проходження паводка, льодоходу та повені |
| 16 | Установити оптимальні режими роботи водогосподарських систем і комплексів з урахуванням екологічних вимог та санітарних норм та правил | Відділ ЖКГ, архітектури, будівництва, транспорту та комунальної власності Попівської сільської ради, Регіональний офіс водних ресурсів у Сумській області, Конотопський міжрайонний відділ ДУ «СОЛЦДСЕСУ» | У період формування і  проходження паводка, льодоходу та повені |
| 17 | Прийняти участь у чергуванні сил і засобів з метою недопущення прориву дамби на водосховищі і інших гідротехнічних спорудах | Відділ ЖКГ, архітектури, будівництва, транспорту та комунальної власності Попівської сільської ради, Регіональний офіс водних ресурсів у Сумській області | На період  проходження паводка, льодоходу та повені |
| 18 | Посилити контроль з метою попередження можливого забруднення джерел водопостачання і недопущення їх експлуатації до приведення якості води у відповідність із стандартом та дотриманням санітарних норм | Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Попівської сільської ради, Конотопський міжрайонний відділ ДУ «СОЛЦДСЕСУ» | У період  проходження паводка, льодоходу та повені |
| 19 | Організовувати виїзди членів оперативної групи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в райони підтоплень і загрози виникнення НС техногенного та природного характеру | Виконавчі органи Попівської сільської ради | У період  проходження паводка, льодоходу та повені |
| 20 | Здійснювати постійне ґрунтовне і своєчасне опрацювання інформації про розвиток весняної повені від Метеоцентру Конотоп, 12-та державної пожежно-рятувальної частини управління ДСНС України в Сумській області | Відділ ЖКГ, архітектури, будівництва, транспорту та комунальної власності Попівської сільської ради | У період  формування і  проходження паводка, льодоходу та повені |
| 21 | Забезпечити своєчасне інформування про розвиток паводку, пропуск льодоходу та повені. | Відділ ЖКГ, архітектури, будівництва, транспорту та комунальної власності Попівської сільської ради, Виконавчі органи Попівської сільської ради, Старости старостинських округів | У період  формування і  проходження паводка, льодоходу та повені |

**Секретар ради Валентина МАЛІГОН**

Додаток

До плану заходів з підготовки та пропуску льодоходу, повені та паводків на території Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області

у 2025 році

**Таблиця**

**можливої паводкової обстановки на території Попівської сільської ради**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Басейн**  **річки** | **Територіальна**  **громада** | **Назва об’єкта**  **(житлові будинки,**  **лінійні споруди,**  **дороги, мости тощо)** | **Місце розташування будівлі**  **Чи лінійної споруди**  **(населений пункт, вулиця, тощо)** | **Характеристика та масштаб можливого негативного впливу**  **(затоплення водами річок або**  **підтоплення талими водами)** |
| Сейм | Попівська  сільська | житлові будинки | с. Лисогубівка | вул. Лазуки, Лісна, Сеймівська – 36 дворів |
| Сейм | Попівська  Сільська | житлові будинки | с. Озаричі – 1200м від правого берега р.Сейм | вул. Набережна, Шевченка, Лузанівська – 6 дворів. Населений пункт відрізаний від адмінцентру |
| Сейм | Попівська  Сільська | житлові будинки | с. Нове | затоплення по вул. Центральна – 3 двори |
| Сейм | Попівська  Сільська | житлові будинки | с. Чорноплатове | затоплення по вул. Берегова – 7 дворів |
| Сейм | Попівська  Сільська | житлові будинки | с. Жолдаки | затоплюються 3-4-будинки |
| Сейм | Попівська  Сільська | житлові будинки | с. Лисогубівка (північна частина) | затоплюється кілька будинків |
| Сейм | Попівська  сільська | житлові будинки | с. Мельня | затоплюється кілька будинків, а при відмітці понад 855 см вулиця у західній частині села |
| Сейм | Попівська  сільська | житлові будинки | с. Нове (південна околиця) | затоплюється кілька будинків |
| Сейм | Попівська  сільська | житлові будинки | с. Чорноплатове (околиця села) | затоплюється 10-12 будинків |

**Секретар ради Валентина МАЛІГОН**